РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УГЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017						                                              № 73

с. Угловское

| Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды в селе Угловское, Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства Алтайского края от 31.08.2017г № 326, Уставом муниципального образования Угловский сельсовет Угловского района Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу " Формирование современной городской среды в селе Угловское,  Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы " согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Обнародовать  настоящее Постановление на информационном стенде Администрации Угловского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава  Администрации сельсовета                                               А.Н. Починкин

|  | Приложение № 1 Утверждена Постановлением Администрации Угловского сельсовета Угловского района Алтайского края от 28.12.2017 года № 73 |
| --- | --- |

Муниципальная Программа

«Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края  
на 2018 - 2022 годы»

с. Угловское

2017г

Паспорт
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 
в селе Угловское,  Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Заказчик Программы | Администрация Угловского сельсовета Угловского района Алтайского края |
| Участники Программы | - Администрация Угловского сельсовета Угловского района Алтайского края - Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории (далее заинтересованные лица) |
| Цель муниципальной программы | - Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории села Угловское Угловского района Алтайского края; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории села Угловское Угловского района Алтайского края; |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | - Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих комплексному благоустройству и повышение доли благоустроенных общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы без деления на этапы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – ______________ тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета –_____тыс. рублей; средства краевого бюджета - _______тыс. рублей; средства местного бюджета – 1 500, 00 тыс. рублей; Объемы финансирования Программы за счет всех источников финансирования уточняются по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Наиболее значимые показатели муниципальной программы: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов села Угловское; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика села; |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы в селе Угловское Угловского района Алтайского края, описание основных проблем в  указанной сфере и прогноз её развития

Важнейшей задачей органов местного самоуправления села Угловское Угловского района Алтайского края является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности населения не только села, но и всего Угловского района.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки села Угловское многоквартирными домами истек, во многих дворовых территориях  покрытье отсутствует полностью, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий.  Во  многих дворах многоквартирных домов  отсутствует полноценное освещение, отсутствуют организованные места культурного отдыха.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий

в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. По итогам инвентаризации прошедшей в октябре месяце,  в селе Угловское находится 16 дворовых территории  требующих благоустройства.

Обустройство общественных территорий  позволит повысит экономическую и культурную привлекательность села Угловское. В настоящее время в  селе Угловское существует потребность в благоустройстве двух аллей: аллея по ул. Ленина в границах от пер. Урицкого до пер. Совхозный, аллея по пер. Калинина в границах от ул. Ленина до здания Администрации Угловского сельсовета; центральной площади по ул. Ленина, детской площадки по пер. Пушкина, территории автовокзала по ул. Ленина, парковой зоны по пер. Урицкого (в границах между многоквартирными домами по пер. Урицкого 5 и пер. Урицкого 7), пришкольной территории по пер. Пушкина

Острая необходимость в этом обусловлена высокой проходимостью этих направлений.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

А).  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Угловский  сельсовет Угловского района Алтайского края, на которых планируется благоустройство в текущем периоде, утверждается в соответствии с Приложением №1 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением №2 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий села Угловское на которых планируется благоустройство в текущем периоде, утверждается в соответствии с Приложением №3 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Угловский сельсовет, а также территорий общего пользования села Угловское осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля над реализацией мероприятий по благоустройству на территории села Угловское.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

### Раздел 2. Цели, задачи, целевые

### индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы «Формирование современной городской среды»  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования села Угловское, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в селе Угловское.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории села Угловское Угловского района Алтайского края;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории села Угловское Угловского района Алтайского края;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования села Угловское, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении №4 и №5:

повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих комплексному благоустройству и  повышение доли благоустроенных общественных территорий

площадь благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

площадь благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;

доля обеспечения освещения дворовой территории по отношению к  общей доли обеспечения освещения дворовых территорий;

доля  установленных скамеек  в дворовых территориях по отношению к общему количеству требующихся скамеек;

доля  установленных урн для мусора  в дворовых территориях по отношению к общему количеству требующихся урн для мусора в дворовых территориях.

Реализация Программы  будет осуществляться  с 2018 по 2022 год

### Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации Муниципальной Программы предусматривается организация и проведение следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

-благоустройство территорий общего пользования села Угловское Угловского района, Алтайского края;

- иные мероприятия.

Основное мероприятие Программы  направлено на решение основных задач (Приложение №6).

Раздел 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: федерального, краевого и местного бюджета.

Общий Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за счет всех источников финансирования составит: __________тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – __________ тыс. рублей

2019 год – __________ тыс. рублей

2020 год – __________ тыс. рублей

2021 год – __________ тыс. рублей

2022 год – __________ тыс. рублей

За счёт средств федерального бюджета – ________ тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – _________ тыс. рублей

2019 год – _________ тыс. рублей

2020 год – _________ тыс. рублей

2021 год – _________ тыс. рублей

2022 год – _________ тыс. рублей

За счёт средств краевого бюджета- ________ тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – ________ тыс. рублей

2019 год – ________ тыс. рублей

2020 год – ________ тыс. рублей

2021 год – ________ тыс. рублей

2022 год – ________ тыс. рублей

За счёт средств местного бюджета – 1500,00  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 300,00 тыс. рублей

2019 год – 300,00 тыс. рублей

2020 год – 300,00 тыс. рублей

2021 год – 300,00 тыс. рублей

2022 год – 300,00 тыс. рублей

Из общего объема: финансовые мероприятия по благоустройству дворовых территорий приведены в Приложении №7, финансовые мероприятия по благоустройству общественных территорий  приведены в Приложении №8.

Объемы финансирования Программы за счет всех источников финансирования уточняются по мере необходимости.

Принцип софинансирования Программы за счёт средств бюджетов различных уровней  обеспечит наибольшую результативность мероприятий настоящей программы.

В рамках реализации  Программы могут возникнуть финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования. В целях  ограничения риска подобного рода планируется ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий в зависимости от достигнутого результата

5. Оценка планируемой эффективности Программы.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние и качество содержания дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечит повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования Угловский сельсовет Угловского района Алтайского края, повысит уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования. Восстановление нарушенного благоустройства дворовых территорий и проездов к ним, благоустройство общественных территорий с учетом современных требований позволит улучшить внешний облик села Угловское. Таким образом, реализация программных мероприятий будет способствовать улучшению качества жизни населения и созданию условий для безопасной экологической обстановки на территории сельского поселения. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы проводится на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ.

|  | Приложение №1 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Угловский сельсовет Угловского района Алтайского края, с  перечнем видов работ на данных дворовых территориях и годом реализации.

| № п-п | Наименование дворовой Территории | Виды работ по благоустройству | Год реализации работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пер. Калинина 8 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора | 2018-2022 |
| 2 | пер. Пушкина 19 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора | 2018-20022 |
| 3 | пер. Пушкина 25 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора | 2018-2022 |
| 4 | пер. Пушкина 30 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора | 2018-2022 |
| 5 | ул. Садовая7 ул. Садовая 4В | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора | 2018-2022 |
| 6 | пер. Совхозный 5 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора - обеспечение освещения дворовой территории | 2018-2022 |
| 7 | ул. Солнечная 1а ул. 40 лет Победы 39а | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора - обеспечение освещения дворовой территории | 2018-2022 |
| 8 | ул. Степная 1 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора - обеспечение освещения дворовой территории | 2018-2022 |
| 9 | ул. Титова 9 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора - обеспечение освещения дворовой территории | 2018-2022 |
| 10 | пер. Урицкого 3 пер. Урицкого 5 пер. Урицкого 7 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора - обеспечение освещения дворовой территории | 2018-2022 |
| 11 | ул. Чапаева 154 ул. Чапаева 156 | - ремонт дворовых проездов - установка скамеек; - установка урн для мусора - обеспечение освещения дворовой территории; | 2018-2022 |

|  | Приложение №2 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Урна

2.Скамья

3. Уличный фонарь

|  | Приложение №3 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий села Угловское на которых планируется благоустройство в период с 2018-2022 годы

| № п-п | Адрес общественной территории | Вид работ по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | аллея по ул. Ленина в границах от пер. Урицкого до пер. Совхозный, | выкорчевка старых деревьев – 75 шт., планировка поверхности – 1341 кв.м., устройство зоны отдыха – 7 шт.; установка скамеек – 7 шт., установка урн 7 шт., посадка новых зеленых насаждений 94 шт.; устройство пешеходных тротуаров – 300 кв.м |
| 2 | аллея по пер. Калинина в границах от ул. Ленина до здания Администрации Угловского сельсовета; | устройство пешеходных тротуаров и укладка тротуарной плитки – 140 кв.м.; посадка зеленных насаждений – 86 шт., установка скамеек – 10 шт., установка урн 6 шт. |
| 3 | центральной площади по ул. Ленина, | реконструкция цветников, реконструкция мощения (укладка тротуарной плитки – 2500 кв.м.), посадка новых зеленых насаждений 28 шт., установка скамеек – 7 шт., установка урн 7 шт., строительство фонтана |
| 4 | детской площадки по пер. Пушкина, | устройство искусственного покрытия 280 кв. м., посадка новых зеленых насаждений 26 шт., установка урн 6 шт. разбивка 2 цветников |
| 5 | территории автовокзала по ул. Ленина, | реконструкция мощения укладка асфальтобетонного покрытия 200 кв.м.), посадка новых зеленых насаждений 4 шт., обрезка деревьев, установка скамеек – 2 шт., установка урн 2 шт |
| 6 | парковой зоны по пер. Урицкого (в границах между многоквартирными домами по пер. Урицкого 5 и пер. Урицкого 7), | выкорчевка старых деревьев – 10 шт., посадка новых зеленых насаждений 41 шт., установка скамеек – 4 шт., установка урн 4 шт., установка фонарей 6 шт., устройство мощения 400 кв.м.) |
| 7 | пришкольной территории по пер. Пушкина |  |

|  |  | Приложение №4 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- | --- |

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Формирование современной городской среды  в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (факт) | Годы реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий* от общего числа дворовых территорий | % | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий нуждающихся в благоустройстве | % | 0 |  |  |  |  |  |

* Под благоустройством территории понимается дворовая территория, благоустроенная  в соответствии с минимальным перечнем работ

|  | Приложение №5 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п-п | Наименование показателя индикатора | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (факт) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | кв.м. | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | кв.м. | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обеспечения освещения дворовой территории по отношению к общей доли обеспечения освещения дворовых территорий; | % | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля установленных скамеек в дворовых территориях по отношению к общему количеству требующихся скамеек; | % |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля установленных урн для мусора в дворовых территориях по отношению к общему количеству требующихся урн для мусора в дворовых территориях. | % |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение №6 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- | --- |

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края» на 2018-2022 годы

| № п-п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации (годы) | Сумма расходов, тыс. рублей | Всего | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории села Угловское Угловского района Алтайского края | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1. 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.2. Подготовка проектно-сметной документации, оценка проектно сметной документации и проведение технического надзора в целях качественного благоустройства дворовых территорий | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 5. | Задача 2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории села Угловское Угловского района Алтайского края | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 6 | Мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 7. | Мероприятие 2.2. Подготовка проектно-сметной документации, оценка проектно сметной документации и проведение технического надзора в целях качественного благоустройства общественных территорий | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |

|  | Приложение №7 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Финансовые мероприятия по благоустройству дворовых территорий

| № п-п | Бюджеты | Финансовые мероприятия по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Федеральный |  |  |  |  |  |
| 2 | Краевой |  |  |  |  |  |
| 3 | Местный |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

|  | Приложение №8 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в селе Угловское Угловского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Финансовые мероприятия по благоустройству общественных территорий

| № п-п | Бюджеты | Финансовые мероприятия по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Федеральный |  |  |  |  |  |
| 2 | Краевой |  |  |  |  |  |
| 3 | Местный |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |