# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# УГЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2015                                                                                                                № 15

с. Топольное

О  плане мероприятий по разработке

и утверждению  схемы теплоснабжения

муниципального образования

Тополинский сельсовет

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также требований утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст. Устава муниципального образования Тополинский сельсовет Угловского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить график мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципального образования Тополинский сельсовет согласно          приложению № 1.

2.Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

сельсовета                                                                                Н.П. Попрядухин

Приложение № 1 к постановлению

сельсовета от 29.05.2015  № 15

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о разработке проекта схемы теплоснабжения. В установленном порядке | « 02» 06 2015 г. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | « 02» 06 2015 г.. |  |
| 3 | Прием уведомлений от юридических лиц о начале разработки схемы теплоснабжения. Предоставление информации по запросам разработчиков схемы. | « 02» 06 2015 г... – « 16» 06 2015 г.г. |  |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения | « 02» 06 2015 г... – « 23» 06 2015 г.г. |  |
| 5 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. | « 24» 06 2015 г... – « 25» 06 2015 г.г.. |  |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | « 26» 06 2015 г... – « 27» 07 2015 г.г. |  |
| 7 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | « 29» 07 2015 г. |  |
| 8 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | « 07» 08 2015г. |  |
| 9 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | « 10» 08 2015 г... – « 11» 08 2015 г.г. |  |
| 10 | Принятие решения главой Администрации сельсовета касательно схемы теплоснабжения | « 13» 08 2015 г. |  |
| 11 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. | « 14» 08 2015г. |  |

Приложение № 2

к постановлению

сельсовета от 29.05.2015 № 15

Состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения

муниципального образования Тополинский сельсовет

1. Васильева В.В. – заместитель главы Администрации муниципального образования Тополинский сельсовет;

2. Меденцева Л.В. – Начальник отдела Архитектуры, строительства,  ЖКХ и транспорта администрации Угловского района (по согласованию).

3. Крюков Ю.А. – Ведущий специалист отдела Архитектуры, строительства,  ЖКХ и транспорта администрации Угловского района (по согласованию).

4. Бадеев Ю.А. – КФХ «Бадеев Ю.А.» (по согласованию).